附件1

项目（专项）支出绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 饮水安全管理 |  | 负责人 及电话 | 戈 峰 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 石鼓区水利局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |  | 分值 (10分） |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 660000 | 660000 | 100% |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成全区安全饮水，保证农民喝上放心水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 (40分） | 数量指标 | 石鼓区农业人口 | 47200 | 47200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 受益农村人口 | 37500 | 38500 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新挖井数量 | 8 | 10 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安全饮水工程合格率 | 98% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 投入时间 | 2021年5月前 | 2021年4月 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 峻工时间 | 2021年12月 | 2021年11月 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 投资成本 | 100万 | 100万 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (40分） | 经济效益 指标 | 饮水方便可节约每户劳动成本 | ≥0.25万 | ≥0.3 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高农村饮用水标准 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 98% | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。区直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |